RELATORIO DE PROJETO

VettiFlow - o que foi feito ate agora

Resumo pratico para acompanhamento, repasse e definicao dos proximos passos.

Projeto: VettiFlow 1.0 Flutter/Dart

Workspace: C:\Users\Leonardo Morais\Desktop\VettiFlow\vetti flow 1.0 flutter dart

Data: 31/07/2026

Validacao: flutter test: 29 testes passaram

# Resumo executivo

Status geral: o prototipo ja possui fluxo operacional integrado entre dashboard, etapas de producao, armazenamento/expedicao, suporte, relatorios e uma primeira ponte local com dados Protheus em Postgres. A prioridade agora e trocar o acesso direto ao banco por uma API interna e validar com dados reais completos.

Projeto Flutter/Dart fixado como workspace principal, com README e arquivo de referencia para evitar confusao com outras pastas.

App estruturado com Provider, RepositoryProvider e Cubit, mantendo uma fonte central de fluxo de producao.

Fluxo de OPs ampliado para cobrir criacao, etapas, pausas, assinatura por PIN, defeitos, armazenamento e expedicao.

Integracao local com Postgres/Protheus iniciada usando as tabelas SB1, SC2, SG1 e SB2 como base de produtos, OPs, estruturas e saldo.

Suite automatizada validada com 29 testes passando em 31/07/2026.

# Entregas concluidas

| Frente | O que foi feito | Resultado pratico |
| --- | --- | --- |
| Base do app | Aplicacao Flutter organizada com tema Vetti, rotas, login, dashboard e telas por etapa. | Projeto pronto para rodar em web, Windows e demais plataformas Flutter. |
| Fluxo de producao | Criado modelo ProductionOrderFlow com etapas Almoxarifado, Gravacao, Soldagem, Teste, Fechamento, Expedicao, Armazenada e Finalizada. | As telas passam a trabalhar com uma mesma OP ao longo do processo. |
| Pausas e tempos | Adicionados status de execucao, sessoes por operador, eventos de pausa, motivos e duracao trabalhada. | Gestao consegue rastrear tempo por etapa e por colaborador. |
| Dashboard | Dashboard recebeu criacao de OP, visao de armazenadas, relatorios, detalhes e controles de avancar/voltar/cancelar. | Gestao acompanha o fluxo sem depender apenas das telas operacionais. |
| Nova OP | Dialogo de nova OP passou a buscar produto Protheus por codigo/descricao, preencher produto e mostrar componentes. | Tatiane cria OP com dados mais proximos da base real. |
| Validacoes Protheus | Criacao de OP e bloqueada sem OP SMD vinculada ou com componente material sem estoque suficiente. | Evita iniciar producao sem liberacao ou sem saldo minimo. |
| Telas operacionais | Almoxarifado, Expedicao e Suporte passaram a derivar filas do ProductionFlowStore em vez de dados soltos. | Menos dados fake e mais consistencia entre telas. |
| Banco local | Criadas migrations e views para schema vettiflow, metadados Protheus e area raw em jsonb. | Postgres local preparado para prototipo e testes com export Protheus. |

# Integracao Protheus e Postgres

A integracao atual ainda e local, mas ja define a direcao tecnica: o app consulta produtos, estruturas, saldos e OPs Protheus a partir de views no Postgres. Isso permitiu testar regras reais antes de criar a API definitiva.

| Fonte | Uso atual no VettiFlow |
| --- | --- |
| SB1 | Cadastro e busca de produtos por codigo ou descricao. |
| SG1 | Estrutura/componentes do produto para montar materiais da OP. |
| SB2 | Saldo disponivel estimado para bloquear criacao quando faltar componente. |
| SC2 | OPs vinculadas, incluindo liberacao SMD por ramificacao do produto. |
| vettiflow.production_* | Persistencia propria do fluxo criado pelo VettiFlow: OPs, componentes, tempos, pausas, sessoes, defeitos e eventos. |

# Regras ja implementadas no fluxo

Usuario informa codigo ou descricao do produto ao criar OP.

Sistema consulta o produto no Protheus/Postgres e mostra o produto selecionado.

Sistema carrega componentes e OPs filhas relacionadas.

Se for produto Protheus e nao existir OP SMD vinculada, a criacao e bloqueada.

Se algum componente material tiver saldo menor que o necessario, a criacao e bloqueada.

Componentes com codigo MOD... nao entram na validacao de estoque.

OP criada entra no fluxo do VettiFlow e passa pelas etapas operacionais.

# Telas e operacao

| Tela | Estado atual |
| --- | --- |
| Login | Direciona operador para a tela correta conforme posto/atribuicao. |
| Dashboard/Gestao | Cria OPs, acompanha status, responsaveis, armazenadas e relatorios. |
| Almoxarifado | Mostra OPs na etapa de separacao, itens previstos e permite iniciar, pausar e entregar. |
| Firmware | Fluxo operacional de gravacao com acoes, defeitos e assinatura. |
| Soldagem | Tela operacional com inicio, pausa, conclusao e suporte a mais de um colaborador por OP. |
| Teste | Registra defeitos e direciona demandas para suporte. |
| Fechamento | Prepara OP para expedicao com quantidade fechada. |
| Expedicao | Finaliza despacho, permite armazenar parcial ou total e expedir saldo armazenado depois. |
| Suporte Tecnico | Lista OPs com defeitos vindos do teste e permite conferencia/requisicao. |
| TV | Painel visual com rotacao de paineis de producao. |

# Banco, scripts e documentacao

Criado diretorio db/ com migrations numeradas de 001 a 008.

Criadas views auxiliares para produtos SB1, estruturas SG1, saldos SB2, OPs SC2 e resumos de importacao.

Documentado o Postgres local, comandos para subir/parar servidor, aplicar migrations e importar export Protheus.

Criado manual rapido para colaboradores com passos de uso por tela.

Criadas ferramentas em tools/ para importacao, conferencia de sincronizacao e geracao de relatorio tecnico.

# Validacao realizada

| Validacao | Resultado |
| --- | --- |
| flutter test | 29 testes passaram em 31/07/2026. |
| Testes de Protheus | Cobrem lookup de produto, componentes, OPs filhas, autocomplete, bloqueio sem SMD e bloqueio por estoque. |
| Testes de interface | Cobrem rotas, login, telas principais, pausa, dashboard, relatorios, expedicao e TV. |
| Git status | Ha mudancas locais ainda nao commitadas, incluindo arquivos novos em db/, docs/, tools/ e testes. |

# Pendencias e proximos passos

| Prioridade | Acao recomendada | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| Alta | Colocar uma FastAPI interna entre Flutter e Postgres/Protheus. | Evita credenciais no app, centraliza regra de negocio e melhora seguranca. |
| Alta | Criar usuario de banco limitado para a aplicacao. | Nao usar postgres/superuser em ambiente real. |
| Alta | Confirmar regra oficial de liberacao SMD no Protheus. | Hoje a heuristica usa codigo 500-/descricao SMD; precisa validacao de negocio. |
| Media | Fechar rotina de importacao/sincronizacao dos dados Protheus. | Define se sera export, replica ou consulta controlada. |
| Media | Validar fluxo completo com uma OP real de ponta a ponta. | Garante aderencia da operacao real antes de implantar. |
| Media | Revisar armazenamento de PIN. | O codigo ja fala em hash no banco, mas a estrategia de seguranca precisa ser finalizada. |
| Baixa | Limpar/organizar mudancas locais e fazer commit por frente. | Facilita rastreio e continuidade do desenvolvimento. |

# Arquivos principais alterados ou criados

| Area | Arquivos |
| --- | --- |
| App/configuracao | lib/app/vetti_flow_app.dart, pubspec.yaml, README.md, PROJETO_FIXO_ATUAL.md |
| Modelos/repositorios | lib/data/models/protheus_product_lookup.dart, lib/data/repositories/protheus_product_repository.dart, production_flow_database.dart, flow_op_repository.dart, production_flow_store.dart |
| Dashboard | lib/ui/dashboard/dashboard_page.dart, cubit/dashboard_cubit.dart, widgets/nova_op_dialog.dart |
| Operacao | lib/ui/warehouse/warehouse_page.dart, lib/ui/expedition/expedition_page.dart, lib/ui/support/support_page.dart |
| Banco | db/migrations/*.sql, db/postgres/*.sql, db/README.md |
| Testes | test/protheus_lookup_test.dart, test/widget_test.dart, test/fakes/mock_op_repository.dart |
| Documentacao/ferramentas | docs/MANUAL_RAPIDO_COLABORADORES.md, tools/*.ps1, tools/*.dart, tools/*.py, tools/*.mjs |

# Conclusao pratica

O VettiFlow deixou de ser apenas uma interface visual e passou a ter um esqueleto operacional completo: fluxo de OP, telas por setor, regras de criacao, integracao inicial com dados Protheus, persistencia local em Postgres e testes automatizados. O proximo marco deve ser transformar a integracao local em arquitetura de producao com API, credenciais seguras e validacao com dados reais completos da Vetti.