RELATÓRIO OPERACIONAL

VettiFlow - Criação, movimentação e apontamentos de OP

Resumo executivo para entendimento do fluxo atual do app, das tabelas movimentadas no Postgres e dos próximos controles a implementar.

| Projeto | VettiFlow 1.0 Flutter/Dart |
| --- | --- |
| Data | 03/08/2026 |
| Escopo | Criação de OP, empenho Protheus, apontamentos de etapa e persistência no Postgres |
| Validação | dart analyze sem apontamentos; flutter test com 44 testes passando |
| Ponto de atenção | SMD/PTH e bloqueios de movimentação por etapa ficam como prioridade de amanhã |

Resumo para gestão O app passou a gravar no Postgres tanto a criação da OP quanto o avanço entre etapas. Na criação, o VettiFlow gera os registros de empenho/movimento nas tabelas Protheus raw configuradas. Ao avançar etapas, o app grava o estado operacional da OP nas tabelas VettiFlow, com eventos, tempos e sessões de operador quando houver PIN.

# 1. O que foi concluído hoje

A criação de OP agora aguarda a gravação no Postgres antes de retornar sucesso ao usuário.

O avanço de etapa, pausa, regressão, cancelamento, fechamento, expedição e despacho armazenado passaram a aguardar persistência no Postgres.

O almoxarifado passou a exigir PIN na entrega, validando operador do almoxarifado antes de liberar a OP para a próxima etapa.

Erros de carga ou sincronização com Postgres agora aparecem no console, evitando o comportamento silencioso de a OP parecer avançar e voltar após reiniciar.

Foram adicionados testes automatizados cobrindo criação persistida, avanço persistido, PIN obrigatório na entrega, movimentações Protheus e regras de armazém.

# 2. Fluxo operacional que o app executa hoje

| Momento | O que o usuário faz | O que o app grava hoje | Observação operacional |
| --- | --- | --- | --- |
| Consulta do produto | Usuário digita código Protheus na criação da OP. | Consulta SB1, SG1, SB2, SC2/SD4 via views do Postgres. | A estrutura principal deve vir primeiro da SG1; SD4 fica como fallback quando necessário. |
| Seleção de armazém | Usuário escolhe armazém para atender cada componente. | Componente fica salvo em production_components com filial e armazém. | O armazém selecionado define onde o empenho será criado. |
| Criação da OP | Usuário confirma a nova OP. | Grava production_orders e production_flow_events; cria SD4, SD3 e atualiza SB2. | É o ponto em que o app empenha material no Protheus raw. |
| Almoxarifado para Gravação | Vera entrega/separa e informa PIN. | Atualiza etapa da OP para firmware; grava tempo, evento e sessão do operador. | Não transfere saldo entre armazéns; registra avanço operacional. |
| Produção | Operadores avançam firmware, soldagem, teste e fechamento. | Atualiza etapa, tempos, sessões, pausas e defeitos quando houver. | Fluxo interno VettiFlow; sem nova SD3/SD4 por etapa hoje. |
| Expedição/armazenado | Expedição finaliza ou armazena parcial. | Atualiza quantities de armazenado/expedido e etapa final. | Registro operacional do VettiFlow; integração fiscal/estoque de saída ainda não foi modelada. |

# 3. O que movimenta no Postgres (schema vettiflow)

| Tabela | Quando grava | Função no processo |
| --- | --- | --- |
| orders | Criação e toda atualização de etapa. | Estado atual da OP: etapa atual, status, quantidades, responsável, prazo e sincronização. |
| components | Criação e atualização da OP. | Lista de componentes escolhidos, com filial/armazém, saldo lido e quantidade necessária. |
| flow_events | Toda criação/atualização. | Histórico de eventos para auditoria: created/updated com payload da OP no momento. |
| stage_timings | Iniciar, pausar e concluir etapas. | Controle de tempo por etapa: início, conclusão, pausa e duração pausada. |
| operator_sessions | Quando há operador/PIN. | Apontamento de quem iniciou, pausou ou concluiu etapa. |
| pause_events | Pausas com motivo. | Registro do motivo de pausa, quantidade produzida e retomada. |
| defects | Conclusão de teste com defeitos. | Quantidade e tipo de defeitos enviados ao suporte. |

# 4. O que movimenta nas tabelas Protheus raw (schema protheus_raw)

A movimentação Protheus raw acontece hoje no evento de criação da OP, não em cada avanço de etapa. O app usa os componentes selecionados, a filial e o armazém para montar o plano de movimentação.

| Tabela Protheus raw | Campo/efeito principal | Quando é alterada | Regra atual |
| --- | --- | --- | --- |
| sd4_commitments | Cria d4_op, d4_cod, d4_local, d4_quant, d4_sldemp. | Somente na criação da OP. | Cria empenho por componente e armazém escolhido. Inclui MOD também como empenho. |
| sd3_movements | Cria d3_op, d3_cod, d3_local, d3_quant, d3_cf = RE0. | Somente na criação da OP. | Cria movimento de requisição/empenho para componentes físicos. MOD não gera SD3. |
| sb2_balances | Soma a quantidade em b2_qemp e marca vettiflow_last_order_number. | Somente na criação da OP. | Atualiza quantidade empenhada; não altera b2_qatu. Se saldo não existir, cria linha raw com b2_qatu 0 e b2_qemp da OP. |

Leitura correta do SB2 O app não usa saldo disponível calculado como saldo atual menos empenhado para a tela de escolha. Para mostrar estoque existente, o valor considerado é o saldo atual (b2_qatu). O b2_qemp é tratado como informação de empenho, não como saldo físico disponível exibido ao usuário.

# 5. Armazéns considerados e responsáveis

| Armazém | Área | Responsável atual | Situação no app |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Almoxarifado | Vera | Tem tela própria; entrega com PIN obrigatório. |
| 03 | SMD | Paula | Mapeado, mas ainda sem dashboard/tela própria; por enquanto roteado para firmware como placeholder. |
| 04 | Produção VT | Tatiane/produção | Filial/área principal da VT; usada como filial padrão. |
| 05 | Produção | Tatiane e Andressa | Armazém principal de produção para criação/movimentação de componentes. |
| 06/07 | Suporte | Bruno | Mapeados para suporte; tela existe para itens com defeito. |
| 10 | Expedição | Bruna, Tamara e exceção Tatiane | Mapeado para expedição; aceita código 010 normalizado para 10. |

# 6. O que o app ainda não faz e precisa virar regra

Avançar do Almoxarifado para Gravação ainda não cria transferência de saldo entre armazéns. Hoje é um apontamento operacional de etapa.

Ainda falta modelar o processo PTH/SMD: Vera cria/separa PTH, Paula produz no SMD, e depois algumas placas viram SUB MEC para produção.

Ainda falta dashboard/área da Paula para controlar SMD de forma explícita.

Ainda falta bloquear movimentação por etapa conforme cargo: Tatiane não deve mexer em SMD/Almoxarifado; Vera não deve mexer em Gravação; Paula apenas SMD; Bruno apenas Suporte; Bruna/Tamara Expedição.

Ainda falta definir com gestão se saída física real entre armazéns será feita por transferência, requisição, confirmação de baixa ou apenas apontamento interno VettiFlow.

# 7. Interpretação do processo físico informado

| Processo físico | Como deve entrar no app | Ponto técnico pendente |
| --- | --- | --- |
| Vera cria/separa PTH. | Almoxarifado precisa registrar criação/separação e destino para Paula/SMD. | Definir se gera requisição, transferência ou apenas reserva. |
| Paula produz placas no SMD. | SMD precisa ter dashboard próprio, fila própria e apontamento da Paula. | Criar etapa/tela SMD real, não reaproveitar firmware. |
| Placas prontas viram SUB MEC para produção. | Produção deve consumir placa pronta como componente/subconjunto. | Definir origem: saldo do SMD, almoxarifado ou armazém de produção. |
| Tatiane cria OP de produção. | Dashboard deve permitir OP baseada no saldo já pronto de placas e componentes. | Garantir que Tatiane só movimente produção e exceção de expedição 010. |

# 8. Lista objetiva para amanhã

Criar controle de permissão por etapa, não só por armazém: cada operador só pode iniciar/pausar/concluir a etapa dele.

Adicionar Paula/SMD na dashboard com fila, apontamento por PIN e origem/destino do material.

Definir a regra contábil/Protheus para Almoxarifado -> SMD -> Produção: transferência, requisição, baixa ou reserva.

Separar claramente PTH, placa pronta e SUB MEC no fluxo de criação da OP.

Adicionar testes de bloqueio: Tatiane não movimenta SMD/Almoxarifado, Vera não movimenta Gravação, Paula não movimenta Produção, Bruno só Suporte, Bruna/Tamara só Expedição.

# 9. Consultas úteis para validação no banco

As consultas abaixo servem para confirmar ao vivo se a OP foi gravada, se avançou e se a criação gerou empenhos/movimentos Protheus raw.

| Validação | Consulta base |
| --- | --- |
| Estado atual da OP | select number, current_stage, run_status, op_status, updated_at, synchronized_at from vettiflow.production_orders where number = '<OP>'; |
| Histórico de eventos | select order_number, event_type, stage, run_status, created_at from vettiflow.production_flow_events where order_number = '<OP>' order by created_at; |
| Tempos por etapa | select order_number, stage, started_at, completed_at, paused_at from vettiflow.production_stage_timings where order_number = '<OP>'; |
| Operador/PIN por etapa | select order_number, stage, operator_name, operator_pin_hash, started_at, completed_at from vettiflow.production_operator_sessions where order_number = '<OP>'; |
| Empenho SD4 | select d4_op, d4_cod, d4_local, d4_quant from protheus_raw.sd4_commitments where d4_op = '<OP>'; |
| Movimento SD3 | select d3_op, d3_cod, d3_local, d3_quant, d3_cf from protheus_raw.sd3_movements where d3_op = '<OP>'; |
| Saldo/empenho SB2 | select b2_cod, b2_local, b2_qatu, b2_qemp from protheus_raw.sb2_balances where payload->>'vettiflow_last_order_number' = '<OP>'; |

# 10. Evidência de validação técnica

dart analyze executado nos arquivos alterados sem apontamentos.

flutter test executado com 44 testes passando.

Teste adicionado: criação de OP persiste no banco configurado.

Teste adicionado: movimentação de etapa persiste no banco configurado.

Teste mantido: SD4 inclui MOD; SD3 e SB2 movimentam apenas componentes físicos.